Processo nº 5.558/2023

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 113/2022, que entre si celebram o Município de Águia Branca, e a empresa CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA-EPP, na forma abaixo:

O Município de Águia Branca, sediado na rua Vicente Pissinatti, nº 71 - centro, 29795-000, Águia Branca - Espírito Santo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.796.584/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JAILSON JOSÉ QUIUQUI, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº MG-**.061.***/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº ***.058.***-**, residente e domiciliado na Av. João Quiuqui, 22, Apto 402, Centro, Águia Branca-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.211.705/0001-83, com sede no Córrego do São Gabriel, s/n, Anexo 02, Zona Rural, São Gabriel da Palha-ES, CEP 29.780-000, FONE (27) 3727-1135, neste ato representada por seu Procurador, Sr. WELFRIDO PISKI, portador do CPF nº ***.180.***-** e CI nº ***.761/SSP-ES, residente na Av. Victório Piski, 98, Bairro Progresso, São Gabriel da Palha-ES, CEP 29.780-000, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, acordam entre si aditar o contrato nº 113/2022, firmado em 26 de julho de 2022, acordando o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO PRAZO

  - O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência do Contrato Originário por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de seu vencimento.

CLAUSULA SEGUNDA

2.      DA RATIFICAÇÃO

2.1     Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o contrato originário em todos os seus termos, cláusulas e condições, dos quais o presente fica fazendo parte integrante e inseparável.

E por estarem as partes justas e acertadas, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

Águia Branca - Espírito Santo, em 07 de novembro de 2023.

__________________________						__________________

JAILSON JOSÉ QUIUQUI						WELFRIDO PISKI

Município de Águia Branca			           			Casa Transportes e Const. Ltda-EPP

CONTRATANTE							CONTRATADA

Testemunhas:

1ª)     ______________________________					2ª)	________________

POLIANA NICOLETTI POLESI					 	AUDINES ANGELO