Processo nº 5.761/2024

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2023, que entre si celebram o Município de Águia Branca, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a empresa CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na forma abaixo:

O Município de Águia Branca, sediado na rua Vicente Pissinatti, nº 71 - centro, 29795-000, Águia Branca - Espírito Santo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.796.584/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JAILSON JOSÉ QUIUQUI, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº MG-**.061.***/SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº ***.058.***-**, residente e domiciliado na Av. João Quiuqui, 22, Apto 402, Centro, Águia Branca-ES, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Paulino Massucatti, nº 310, Unidade Sanitária III – Centro – Águia Branca – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 14.877.890/0001-29, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Fundo, Sr. EDINEI DO COUTO QUIUQUI, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº *.697.***/SESP-ES e CPF nº ***.590.***-**, residente à Rua São José, nº 127, Centro, Águia Branca-ES,  doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.314.657/0001-80, com sede na Rua Alcino Teixeira, 11 e 84 - Bairro São Silvano, Colatina-ES, CEP 29.703-125, FONE (27) 3721-3737, neste ato representada pelo Sr. ALACIDES JOÃO ZACHÉ JÚNIOR, sócio-administrador, portador do CPF n.º ***.949.***-** e CI nº *.300.***/SSP-ES, residente à Rua Nossa Senhora Aparecida, 266, Apto. 801, São Silvano, Colatina-ES, CEP 29.703-270, doravante denominado CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, acordam entre si aditar o contrato nº 039/2023, firmado em 14 de fevereiro de 2023, acordando o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO PRAZO

  - O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e de vigência do Contrato Originário por mais 60 (sessenta) dias, a partir de seu vencimento.

CLAUSULA SEGUNDA

2.         DA RATIFICAÇÃO

2.1     Em tudo mais fica perfeitamente ratificado o contrato originário em todos os seus termos, cláusulas e condições, dos quais o presente fica fazendo parte integrante e inseparável.

E por estarem as partes justas e acertadas, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

Águia Branca - Espírito Santo, em 18 de novembro de 2024.

________________________						________________________________

JAILSON JOSÉ QUIUQUI						ALACIDES JOÃO ZACHÉ JÚNIOR

Município de Águia Branca			           				Construtora Zaché Ind. e Comércio Ltda

CONTRATANTE								CONTRATADA

______________________________

EDINEI DO COUTO QUIUQUI

Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo

Testemunhas:

1ª)     ______________________________					2ª)	___________________

EDUARDO DE SOUZA FEDESZEN						AUDINES ANGELO